AI短剧创作平台软件开发外包合同

AI短剧创作平台软件开发外包合同（20万精简版）

合同编号：HC‑GC‑20260504

签订地点：广东广州

签订日期：2026年____月____日

甲方（开发方）

名称：成都喜马拉雅电通网络有限公司

纳税人识别号：91510100MA6CB3MW9G

地址：成都高新区中和街道吉龙二街400号独立办公室402号

电话：18180923927

开户行：成都华夏银行金沙支行

账号：11357000000210722

乙方（委托方）

名称：__________________________________

统一社会信用代码：________________________

法定代表人：____________________________

地址：__________________________________

联系电话：______________________________

依据《中华人民共和国民法典》《计算机软件保护条例》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就乙方委托甲方开发AI短剧创作全平台事宜，达成如下条款，共同遵守。

第一条 项目概况

- 项目名称：AI短剧创作全平台（移动端、Web智能体、工作流后台、客户管理系统）

- 开发周期：整体2个月，自合同生效且乙方支付首期款项、双方确认需求规格之日起计算。

- 交付标准：含完整源代码、可编译工程、部署上线、操作文档、接口文档、数据库脚本，确保正常运行。

- 交付形式：代码仓库交付+服务器现场部署。

第二条 开发范围与功能清单（总价款20万元）

- IOS+安卓双端APP：8万元

- Web智能体版本：2万元

- 短剧内容生成平台（工作流后台）：8万元

- 客户管理系统：2万元

（功能明细详见本合同附件一：功能清单）

第三条 合同价款与支付方式

一、合同总价款

人民币（大写）：贰拾万元整（¥200,000.00），含开发、部署、培训、税费、1年免费维护。

二、付款节点

- 前期订金：合同签订后3个工作日内，乙方向甲方支付 ¥20,000.00。

- 一期进度款（合计40%）：需求按附件规格确认完成后3个工作日内，乙方支付 ¥60,000.00；含订金累计支付 ¥80,000.00，款项到账后项目正式启动。

- 二期进度款（30%）：全功能开发完成、交付可测试版本，乙方支付 ¥60,000.00。

- 验收尾款（30%）：交付后半个月（15天）测试与使用期满、功能验证验收合格后5个工作日内，乙方支付 ¥60,000.00。

三、发票与账户

- 甲方在收到款项后5个工作日内开具等额增值税专用发票。

- 甲方指定收款账户以本合同首页信息为准，变更需书面盖章通知。

第四条 交付与验收

- 交付物

  - 全平台完整源代码（可编译、可部署）

  - 接口文档、部署手册、用户手册、数据库脚本

  - 部署上线至乙方指定服务器/云平台

  - 提供操作培训与远程支持

- 验收标准（含半个月测试验证）

  - 甲方交付可正常部署运行的完整系统，乙方开始为期半个月（15天）的正式测试与使用

  - 测试期内对所有功能进行全量验证，确认符合本合同及附件《功能清单》要求

  - 系统运行稳定，无影响核心业务的严重Bug，无崩溃、无数据丢失

  - 移动端双端可正常安装、运行、更新、生成内容

  - 后台管理、权限、数据统计、素材与视频生成流程完整可用

- 验收期限

  - 测试操作期为半个月（15天），自系统交付并部署完成之日起计算

  - 测试期满，乙方需出具书面验收意见；逾期未提出书面异议且无重大问题，视为验收合格

第五条 双方权利与义务

乙方（委托方）

- 及时提供需求、资料、账号、域名、服务器等必要资源。

- 按合同约定按时支付款项。

- 配合验收、测试，及时反馈问题。

甲方（开发方）

- 按约定工期、质量完成开发与交付。

- 保证代码无恶意逻辑、无后门、无侵权第三方组件。

- 测试期内及时响应并修复测试中发现的Bug，保障系统稳定。

- 提供1年免费维护（不含需求变更与新增功能）。

- 对乙方数据、商业信息、源代码严格保密。

第六条 知识产权与保密

- 本项目全部源代码、文档、界面、功能，使用权自乙方付清全款后永久归乙方所有。

- 保密义务在合同终止后持续有效。

第七条 违约责任

- 乙方逾期付款，每逾期一日按应付未付款项**0.01%**支付违约金。

- 甲方逾期交付，每逾期一日按合同总金额**0.01%**支付违约金；逾期超过15日，乙方有权解除合同并要求退款。

- 测试期内核心功能无法达标、且甲方无法在合理期限修复的，视为验收不合格，乙方有权暂缓付款或要求整改。

- 任何一方严重违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，违约方赔偿全部损失。

第八条 维护与售后

- 甲方提供1年免费技术支持，负责修复Bug、保障系统正常运行。

- 需求变更、新增功能、第三方服务费用由双方另行协商。

第九条 争议解决

因本合同引起的争议，双方协商解决；协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

第十条 其他

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，盖章生效，具有同等法律效力。

- 附件《功能清单》《接口对接说明》与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

（以下无正文）

甲方（盖章）：成都喜马拉雅电通网络有限公司

法定代表人/授权代表：____________

日期：2026年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表：____________

日期：2026年____月____日

附件一：功能清单（合同盖章版）

一、iOS+安卓双端APP

- 项目管理：项目列表、新建、编辑、删除、详情查看、进度跟踪、断点续作

- 创作模式：支持原创剧本与参考改编两种短剧创作流程

- 文档处理：PDF/Word/TXT上传、解析、正文提取、失败重试

- AI拆解：角色提取、场景提取、剧情拆镜、分集结构整理

- 素材生成：角色图、场景图、分镜图生成，支持手动上传补充

- 素材库：图片/视频分类管理、预览、替换、删除、下载分享

- 视频生成：提示词生成、任务提交、进度查询、失败补发、结果预览

- 成果导出：视频保存到相册、本地下载、文档结果导出

- 历史恢复：自动保存项目状态，支持恢复历史记录继续创作

- 基础体验：网络检测、服务检查、错误提示、重试机制、权限申请

- 安全规范：不存储用户密钥，不在移动端执行本地CLI工具

二、Web智能体版本

- 首页智能体：单首页会话式创作，Agent引导全流程推进

- 创作入口：支持原创剧本、参考改编、视频工作流三条主线

- 剧本导入：支持文档上传、文本提取、参考内容分析回流

- AI拆解：自动完成角色、场景、分镜批次与镜头意图整理

- 推荐动作：按当前阶段动态弹出下一步选项与快捷操作

- 全自动模式：参数一次确认后，AI可连续执行至导出阶段

- 过程可视化：展示当前步骤、执行进度、结果摘要与异常提示

- 中断续跑：支持手动停止、失败补执行、恢复后继续推进

- 历史记录：普通模式与全自动模式隔离保存并显示状态标识

- 在线导出：支持成果预览、项目恢复、生产状态摘要查看

- PC适配：支持桌面浏览器访问、登录与项目数据同步

三、短剧内容生成平台（工作流后台）

- 项目管理：原创/改编项目创建、保存、恢复、版本续作

- 剧本工作流：创意方案、人物设定、分集目录、单集正文生成

- 改编工作流：参考剧本导入、结构转译、角色重塑、洗稿输出

- 合规审核：支持合规检查、修订建议与结果回流

- 视频工作流：脚本拆解、角色场景提取、分镜批次整理

- 镜头指令包：自动汇总镜头语言、角色约束、场景参考信息

- 视频提示词：按批次增强提示词，支持文生视频与图生视频

- 出片调度：批量生成、单镜头生成、状态轮询、失败重试

- 审阅返工：待审队列、通过、重做、原因记录、一键清理

- 素材库管理：角色、场景、分镜、视频素材统一归档管理

- 风格控制：自动生成风格锁、世界模型、连续性约束

- 生产状态包：导出资产清单、镜头包、审阅结果、续接资料

- 模型配置：支持多文本模型与多视频通道切换配置

- 文档导出：支持Word、Excel及生产状态摘要导出

- 日志维护：任务日志、错误追踪、维护报告、状态检查

四、客户管理系统

- 客户档案：客户信息、联系人、账号开通、禁用、权限分配

- 订单套餐：订单管理、套餐配置、使用量统计、服务状态跟踪

- 运营支持：操作日志、数据导出、反馈处理、问题留档

- 数据看板：客户分层、活跃趋势、使用统计、运营分析

甲方确认：____________________   乙方确认：____________________

日期：__________   日期：__________